ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 3
по дисциплине «Конструирование программного обеспечения»

«Выбор платформы и декомпозиция проекта.
Основы использования системы контроля версий Git»

Проект: кассовый модуль магазина «8-BIT POS SYSTEM»

Исполнители:

студенты группы ПИН-37

________________ / Андреев З.С. /

________________ / Артыков А.А. /

________________ / Астахин В.А. /

________________ / Карташов Г.М. /

________________ / Рыбин И.Н. /

2026

# 1. Цель и содержание работы

Цель работы: получить навык выработки требований к программно-аппаратной платформе разрабатываемого ПО, проведения процесса декомпозиции задачи, освоить работу в системе контроля версий.

В лабораторной работе необходимо выбрать и обосновать технологии проекта, декомпозировать систему, сформировать набор задач с порядком и приоритетами, а затем практически отработать создание Git-репозитория, фиксацию состояний проекта и работу с ветками.

# 2. Выбор программно-аппаратной платформы и технологий

Разработка выполнялась на MacBook с процессором Apple Silicon M1 (архитектура ARM64) под управлением macOS. Для проекта выбран переносимый Java-стек, позволяющий не привязывать кассовый модуль к конкретной аппаратной архитектуре.

| Технология | Назначение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Apple Silicon M1 / ARM64 | Аппаратная платформа разработки | Производительная ARM64-платформа; фактическая рабочая станция команды. |
| macOS | Операционная система разработки | Поддерживает Java, Maven, Git и необходимый инструментарий. |
| Java 21 LTS | Основной язык и целевая версия | ООП, строгая типизация, развитая экосистема и переносимость через JVM. |
| JavaFX | Графический интерфейс | Подходит для desktop-приложения и позволяет реализовать 8-bit стилизацию. |
| Maven | Сборка и зависимости | Стандартизирует структуру проекта, компиляцию, тесты и зависимости. |
| SQLite + JDBC | Хранение данных | Локальная БД без отдельного сервера; JDBC обеспечивает доступ из Java. |
| Git | Контроль версий | История изменений, ветвление и слияние параллельных линий разработки. |
| GitHub | Удалённый репозиторий | Подходит для дальнейшей совместной работы команды из пяти человек. |
| IntelliJ IDEA | IDE | Удобная поддержка Java, Maven и Git. |

Примечание: в окружении команда java -version показывала Temurin JDK 21 LTS, а установленный через Homebrew Maven запускался с OpenJDK 27. Целевой версией проекта зафиксирована Java 21 LTS; Maven-проект компилировался с release 17, заданным исходным archetype. При дальнейшем развитии проекта версии следует унифицировать в pom.xml и настройках JAVA_HOME.

Рисунок 1 — Проверка платформы и инструментов: ARM64, macOS, Git, Java и Maven

# 3. Декомпозиция системы «8-BIT POS SYSTEM»

Декомпозиция выполнена по функциональным областям. Большая задача «кассовый модуль магазина» разделена на относительно независимые подсистемы, которые можно проектировать, реализовывать и тестировать по отдельности.

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| User Interface | Главное окно кассы, каталог, корзина, экран оплаты, результат операции. |
| Product Module | Модель товара, штрихкод, цена, поиск и получение информации о товаре. |
| Cart Module | Добавление/удаление позиции, изменение количества, расчёт суммы. |
| Checkout Module | Формирование заказа, оплата, подтверждение продажи, чек. |
| Inventory Module | Остатки, контроль наличия, списание после продажи. |
| Data Access Module | Хранение Products, Orders, Order Items и Inventory в SQLite. |
| Configuration | Название системы, валюта, версия и прочие общие параметры. |

Первые элементы декомпозиции уже представлены в кодовой базе: Product.java относится к Product Module и частично к логике складского учёта, а PosConfig.java — к Configuration.

# 4. Набор задач, порядок выполнения и приоритеты

Используются приоритеты P1 — критический для основной функции кассы; P2 — высокий, необходимый для полноценной работы; P3 — дополнительное улучшение.

| № | Задача | Приоритет | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать структуру Java/Maven-проекта | P1 | — |
| 2 | Настроить Git-репозиторий | P1 | 1 |
| 3 | Реализовать модель Product | P1 | 1 |
| 4 | Реализовать хранение товаров | P1 | 3 |
| 5 | Подключить SQLite через JDBC | P1 | 4 |
| 6 | Реализовать поиск товара/штрихкода | P1 | 3, 5 |
| 7 | Реализовать корзину | P1 | 3 |
| 8 | Реализовать расчёт общей стоимости | P1 | 7 |
| 9 | Реализовать оформление продажи | P1 | 7, 8 |
| 10 | Реализовать списание остатков | P1 | 5, 9 |
| 11 | Сохранять сведения о продажах | P1 | 5, 9 |
| 12 | Реализовать формирование чека | P2 | 9 |
| 13 | Создать JavaFX-интерфейс | P2 | основная логика |
| 14 | Оформить интерфейс в 8-bit стиле | P3 | 13 |
| 15 | Добавить обработку ошибок | P2 | основные модули |
| 16 | Добавить автоматические тесты | P2 | модули |
| 17 | Провести интеграционное тестирование | P2 | готовность модулей |
| 18 | Подготовить финальную сборку | P2 | 1–17 |

# 5. Практическая часть: создание проекта и работа с Git

## 5.1. Создание и проверка Maven-проекта

Создан проект 8bit-pos с groupId by.zahrain.pos на базе Maven archetype. Команда mvn clean package выполнила компиляцию, запуск теста и сборку JAR-файла. Результат BUILD SUCCESS подтверждает корректность исходного каркаса.

Рисунок 2 — Первая сборка Maven-проекта, успешное выполнение теста и BUILD SUCCESS

Рисунок 3 — Структура исходных файлов App.java и AppTest.java

## 5.2. Инициализация локального Git-репозитория

Перед инициализацией создан .gitignore. Каталог target/ исключён, поскольку он содержит автоматически генерируемые результаты сборки. Также исключены служебные файлы IDE, macOS и VS Code.

git init
git branch -M master
git status

git init создаёт локальный репозиторий в каталоге .git; git branch -M master задаёт имя основной ветки; git status показывает текущее состояние рабочей директории и индекс Git.

Рисунок 4 — Инициализация репозитория и список неотслеживаемых файлов

## 5.3. Первая фиксация состояния

git add .
git commit -m "Initial project structure"
git log --oneline

git add . помещает новые файлы в staging area (индекс), а git commit создаёт неизменяемую контрольную точку истории. git log --oneline выводит компактную историю коммитов.

Рисунок 5 — Добавление файлов и первый commit Initial project structure

## 5.4. Изменение App.java и второе состояние репозитория

Шаблонный Hello World заменён на стартовый вывод кассового модуля. git diff позволил увидеть разницу между рабочей версией файла и последним коммитом.

public static void main(String[] args) {
    System.out.println("================================");
    System.out.println("        8-BIT POS SYSTEM        ");
    System.out.println("================================");
    System.out.println("[SYSTEM] Cash register started");
    System.out.println("[STATUS] Ready for operation");
}

Рисунок 6 — git status и git diff после изменения App.java

После изменения выполнена команда mvn clean test. Тест завершился без ошибок, что подтверждает сохранение работоспособности проекта.

Рисунок 7 — Проверка проекта после изменения: Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0

Рисунок 8 — Второй commit Add initial POS system startup и история из двух состояний

## 5.5. Разработка модели товара в отдельной ветке

Создана ветка feature/product-model. В ней реализован класс Product, описывающий товар кассовой системы. Такое ветвление позволяет разрабатывать функциональность независимо от основной ветки master.

git switch -c feature/product-model
git branch

public class Product {
    private final String barcode;
    private String name;
    private double price;
    private int quantity;

    public void reduceStock(int amount) {
        if (amount <= 0) throw new IllegalArgumentException("Amount must be positive");
        if (amount > quantity) throw new IllegalArgumentException("Not enough products in stock");
        quantity -= amount;
    }
}

barcode идентифицирует товар; name и price содержат основные характеристики; quantity отражает остаток. Метод reduceStock() проверяет корректность списания и уменьшает остаток только при допустимом количестве.

Рисунок 9 — Создание feature/product-model, сборка, добавление Product.java и commit

## 5.6. Независимое изменение ветки master

После возврата в master файл Product.java отсутствовал, поскольку он существовал только в feature/product-model. В master независимо создан класс PosConfig с общими параметрами приложения.

public final class PosConfig {
    public static final String SYSTEM_NAME = "8-BIT POS SYSTEM";
    public static final String CURRENCY = "BYN";
    public static final String VERSION = "0.1.0";

    private PosConfig() { }
}

Константы централизуют общие параметры приложения. Закрытый конструктор не позволяет создавать экземпляры утилитарного класса конфигурации.

Рисунок 10 — Изменение master и разветвлённая история Git

## 5.7. Слияние веток

После демонстрации независимого развития веток feature/product-model была объединена с master командой git merge. Конфликтов не возникло, поскольку ветки добавляли разные файлы. После слияния повторно выполнены тесты.

git merge feature/product-model
mvn clean test
git log --graph --oneline --all --decorate

Рисунок 11 — Успешный merge, BUILD SUCCESS и итоговый граф истории

Итоговый граф показывает общий базовый commit, расхождение master и feature/product-model, а затем merge-коммит, объединяющий обе линии. Это наглядно демонстрирует назначение ветвления: независимая разработка изменений с последующей интеграцией.

# 6. Краткое пояснение использованных команд Git

| Команда | Назначение |
| --- | --- |
| git init | Создаёт локальный репозиторий Git. |
| git status | Показывает текущую ветку, изменённые, staged и untracked-файлы. |
| git add | Добавляет выбранные изменения в индекс перед commit. |
| git commit -m | Фиксирует состояние проиндексированных файлов и добавляет сообщение. |
| git log --oneline | Показывает компактную историю commit-ов. |
| git diff | Показывает изменения, ещё не добавленные в индекс. |
| git switch -c | Создаёт новую ветку и переключается на неё. |
| git switch master | Переключает рабочую директорию на ветку master. |
| git branch | Показывает локальные ветки и текущую ветку. |
| git merge | Объединяет историю указанной ветки с текущей. |
| git log --graph --all --decorate | Показывает историю всех веток в виде графа с указателями веток. |

# 7. Основные теоретические сведения

## 7.1. Платформа программного обеспечения

В контексте лабораторной платформу следует рассматривать как совокупность аппаратного решения, операционной системы и программных средств, необходимых для разработки и выполнения ПО. Выбор платформы влияет на доступные технологии, переносимость, требования к ресурсам и способ развёртывания.

## 7.2. Декомпозиция

Декомпозиция — разбиение сложной системы на более простые составляющие. В объектно-ориентированном проектировании она помогает выделить ключевые абстракции, классы, объекты и подсистемы. Разбиение продолжается до уровня, на котором отдельные части достаточно понятны для независимой реализации и проверки.

## 7.3. Система управления версиями

VCS хранит историю изменяющейся информации и позволяет возвращаться к предыдущим состояниям. Git относится к распределённым системам контроля версий: каждый разработчик имеет полноценный локальный репозиторий и может выполнять основные операции без постоянного соединения с сервером. Ветки позволяют вести несколько линий разработки, а merge — объединять их.

# 8. Контрольные вопросы

В предоставленной методичке после заголовка «5. Вопросы.» для лабораторной работы № 3 конкретный перечень вопросов отсутствует: сразу начинается лабораторная работа № 4. Поэтому ниже приведены краткие ответы по основным понятиям, непосредственно рассмотренным в теоретической части лабораторной работы.

Что понимается под платформой при разработке ПО?

Совокупность аппаратной платформы, операционной системы и программной среды, на которых разрабатывается и/или выполняется приложение.

Что такое декомпозиция?

Разбиение сложной системы на более простые модули, подсистемы, классы и объекты с понятными обязанностями и связями.

Для чего нужна система контроля версий?

Для хранения истории изменений, возврата к предыдущим состояниям, параллельной разработки и контролируемого объединения изменений.

Чем Git удобен для командной разработки?

Git является распределённой VCS, поддерживает локальные commit-ы, дешёвые ветки, merge и синхронизацию с удалёнными репозиториями.

Что такое commit?

Зафиксированное состояние набора файлов в истории репозитория, имеющее уникальный идентификатор, автора, время и сообщение.

Что такое ветка?

Указатель на независимую линию истории commit-ов. Ветки позволяют разрабатывать функции параллельно, не изменяя основную линию.

Что такое merge?

Операция объединения изменений и истории двух веток. При несовместимых изменениях одного участка могут возникнуть конфликты, которые требуется разрешить вручную.

# 9. Вывод

В ходе лабораторной работы была выбрана и обоснована программно-аппаратная платформа проекта «8-BIT POS SYSTEM», выполнена декомпозиция кассового модуля и сформирован упорядоченный набор задач с приоритетами. На практике создан Maven-проект и локальный Git-репозиторий, зафиксированы последовательные состояния проекта, создана отдельная ветка для модели товара, выполнено независимое изменение master и последующее слияние веток. После каждого содержательного изменения проект успешно проходил Maven-тестирование. Полученная структура репозитория пригодна для дальнейшего командного развития кассового модуля.